ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

TEMA:

Alcance de un proyecto informático

ESTUDIANTE:

Katty Moyano (7387)

ASIGNATURA:

Aplicaciones Informáticas II

SEMESTRE-PARALELO:

8° Software “1”

INGENIERO:

Ing. Julio Santillán

FECHA DE ENTREGA:  23/09/2025

ALCANCE DE UN PROYECTO

Introducción

El presente trabajo aborda la definición del alcance del proyecto titulado “Desarrollo de un módulo para Odoo en entorno contenerizado: gestión integral de registros botánicos e imágenes del herbario ESPOCH”, que forma parte del proceso de titulación. La correcta delimitación del alcance es esencial para garantizar que los objetivos planteados puedan alcanzarse dentro de los recursos, tiempo y condiciones disponibles; a través del análisis de necesidades, proyección de objetivos, descripción de actividades, evaluación de actividades y comprensión de las limitaciones, este documento establece los parámetros que guiaran la planificación, ejecución y validación del proyecto. El trabajo busca no solo optimizar la gestión de datos botánicos y su consulta, sino también fortalecer la modernización tecnológica institucional y las competencias profesionales vinculadas al desarrollo de software ERP y tecnologías de contenerización.

Desarrollo

- Definir las necesidades

El Herbario institucional de la ESPOCH, como repositorio científico a nivel regional, se enfrenta actualmente a un problema de fragmentación en la gestión de sus registros botánicos y las imágenes relacionadas. Los datos se organizan mediante hojas de cálculo de Excel, mientras que las imágenes se almacenan en plataformas externas como One Drive, lo que provoca inconsistencias, duplicaciones y pérdida de trazabilidad. La circunstancia limita la eficiencia en la consulta y actualización de la información, impactando directamente en las labores de investigación, educación y preservación de la biodiversidad.

El proyecto nace como respuesta a esta necesidad critica: desarrollar un módulo personalizado en la plataforma Odoo, desplegando en un entorno contenerizado mediante Docker, que permita la centralización, integración y gestión integral de los datos e imágenes botánicos; este trabajo se realizará bajo estándares internacionales como la ISO/IEC 25010 para garantizar la interoperabilidad, calidad y sostenibilidad tecnológica.

- Proyectar los objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un módulo de gestión integral de registros botánicos e imágenes en la plataforma Odoo para mejorar la eficiencia de consulta, actualización y visualización de la información mediante la centralización y automatización de procesos, del Herbario institucional de la ESPOCH.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el proceso actual de registro, consulta y actualización de datos botánicos en el Herbario institucional de la ESPOCH.

- Identificar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el desarrollo del módulo en la plataforma Odoo.

- Desarrollar el módulo de gestión en Odoo basado en los requerimientos funcionales y técnicos identificados

- Evaluar el nivel de eficiencia operativa del proceso de gestión de especímenes botánicos mediante la comparación cuantitativa de tiempos de registro y consulta entre el sistema actual y el módulo implementado en Odoo.

- Describir las actividades

- Realizar un análisis exhaustivo del sistema actual del Herbario mediante observación directa y entrevistas con usuarios claves.

- Levantar requerimientos mediante entrevistas semiestructuradas, encuestas digitales y observación directa.

- Diseñar el módulo mediante diagramas UML (casos de uso, entre otros) y definir la arquitectura contenerizada usando Docker y Docker Compose.

- Configurar el entorno de desarrollo, bases de datos PostgreSQL y el framework Odoo

- Desarrollar iterativamente el módulo en 11 sprint, aplicando revisiones y retrospectivas en cada ciclo para garantizar la alineación con los requisitos.

- Migrar los registros existentes desde hojas de cálculo Excel e integrar las imágenes almacenadas en plataformas externas, asegurando la calidad y consistencia de los datos.

- Ejecutar pruebas funcionales como la eficiencia operativa, aplicando métricas de tiempo de respuesta para validar las mejoras obtenidas.

- Analizar las capacidades

Las capacidades del proyecto se evidencian a través de las funcionalidades implementadas y los recursos técnicos y metodológicos disponibles para su desarrollo. Las funcionalidades contempladas dentro de las capacidades del proyecto son las siguientes:

- Centralización de registros botánicos, permitiendo el almacenamiento estructurado de información taxonómica, descriptiva y de procedencia de los especímenes, garantizando la consistencia y trazabilidad de los datos.

- Gestión integral de imágenes, que incluye la carga, asociación, consulta y visualización de fotografías vinculadas a cada registro botánico dentro del sistema Odoo.

- Consultas avanzadas y filtrado de información, facilitando búsquedas eficientes por familia, género, especie, ubicación geográfica u otros criterios relevantes para fines académicos y científicos.

- Edición y actualización controlada de registros, incorporando mecanismos de trazabilidad que permiten identificar al usuario responsable de cada modificación y el motivo del cambio realizado.

- Migración de información histórica, desde hojas de cálculo y repositorios externos, aplicando procesos básicos de limpieza, validación y verificación de los datos existentes.

- Administración de usuarios y roles, estableciendo niveles de acceso diferenciados para técnicos, estudiantes e investigadores, de acuerdo con sus responsabilidades dentro del herbario.

- Generación de códigos QR para los registros botánicos, permitiendo la identificación rápida de cada espécimen y facilitando el acceso directo a su información digital desde dispositivos móviles u otros sistemas de consulta.

- Despliegue en entorno contenerizado, utilizando Docker, volúmenes persistentes y servicios orquestados que aseguran la portabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento del sistema.

El desarrollo del proyecto se ejecuta siguiendo la metodología ágil SCRUM, mediante sprints semanales, validaciones iterativas, pruebas funcionales y retroalimentación continua documentadas a través de historias de usuario, lo que permite asegurar la alineación entre los requerimientos y el producto final.

- Entender limitaciones

El proyecto presenta las siguientes limitaciones:

- El sistema no incorpora procesamiento automático avanzado, como reconocimiento de especies mediante inteligencia artificial o clasificación automática de imágenes, debido a que el enfoque del proyecto se centra en la gestión, almacenamiento y consulta eficiente de la información botánica.

- No se contempla la integración con sistemas institucionales externos (como SIG, bibliotecas digitales o repositorios científicos), ya que el objetivo principal es fortalecer la operatividad interna del herbario.

- El proyecto no incluye el desarrollo de una aplicación móvil nativa; sin embargo, el módulo es accesible desde dispositivos móviles gracias al diseño responsivo de la plataforma Odoo.

- No se implementan flujos complejos de aprobación institucional, dado que la validación de la información recae en los técnicos responsables del herbario.

- La migración de imágenes y registros históricos depende de la disponibilidad, organización y calidad de los archivos originales existentes, lo que puede afectar el tiempo y el alcance del proceso.

- El entorno contenerizado requiere una conexión estable y una correcta administración del servidor, lo que podría afectar el rendimiento durante tareas de mantenimiento o reinicio de servicios.

- La validación funcional del sistema está condicionada a la disponibilidad del personal del herbario, lo que puede influir en el ritmo de revisión de avances.

- El proyecto se desarrolla dentro de un cronograma académico limitado, lo que restringe la incorporación de funcionalidades adicionales fuera del alcance establecido.

A pesar de estas limitaciones, el proyecto cumple con los objetivos propuestos, proporcionando una base sólida, escalable y alineada a estándares de calidad, que permite la futura evolución del sistema hacia procesos de interoperabilidad institucional, digitalización avanzada e integración con tecnologías complementarias.

Conclusiones

La definición del alcance del proyecto permite establecer con claridad los límites, objetivos y estrategias para el desarrollo del módulo de Odoo destinado al Herbario institucional de la ESPOCH; el análisis evidencia que los objetivos planteados cumplen con el enfoque SMART, lo que asegura su especificidad, medibilidad, relevancia, viabilidad y temporalidad. Asimismo, se identificaron actividades detalladas, capacidades disponibles y posibles limitaciones, lo que facilita una gestión proactiva de riesgos y una mejor organización del cronograma, con estos elementos, el proyecto cuenta con una base sólida para su ejecución, contribuyendo a la optimización de procesos científicos y administrativos, y al fortalecimiento del uso de tecnologías dentro de la institución.